Organizációs leírás az „Országház, Delegációs terem felújítása és rekonstrukciója (649/2016)” megvalósítására irányuló kivitelezési munkákhoz

Az Organizációs leírás a Kiviteli tervdokumentáció részeként átadott organizációs tervvel együtt kezelendő.

  - A munkaterület helyszíni adottságai

    - Bejutás, beléptetés

A munkaterületre való bejutáshoz (függetlenül a munkavégzés időtartamától) a vezetők és a dolgozók teljes névsorát a szükséges adatokkal és nyilatkozattal legkésőbb 3 héttel a munkakezdés előtt le kell adni. A névsor a következő adatokat tartalmazza: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám (Megrendelő mintát ad az űrlaphoz).

Az épületbe, ezen belül a munkaterületre való bejutást Megrendelő csak olyan személyek belépését biztosíthatja, akik fenti adataik ellenőrzéséhez hozzájárulnak, és büntetlen előéletűek. A belépési engedélyeket minden első és második félév végén meg kell újítani.

Pihenő és munkaszüneti napokra szervezett munkavégzésre illetve éjszakai munkavégzésre az kap belépési engedélyt, akinek adatai az ellenőrzött névjegyzéken szerepelnek, és akikről szóló névsort Vállalkozó a munkavégzés előtt 3 nappal megrendelőhöz eljuttatta.

Minden az Országházba érkező anyagot, eszközt, tárgyat az Országgyűlési Őrség által elvégzendő biztonsági vizsgálat alá kell vonni. Vállalkozó saját tulajdonában (leltárában) lévő tárgyakat, eszközöket a vizsgálat után regisztráltatni is kell. Ezen anyagok kivitelét a Megrendelőtől előzetesen írásban kell kérni, aki a regisztráció alapján kapujegyet állíttat ki. Műszaki berendezés, szerszám, leltári tárgy csak kapujegy alapján vihető ki a típus, gyári szám megadásával.

Az Országház és a Kossuth tér területén parkolási lehetőség nincs. Anyag, eszköz szállítás esetén a gépkocsi behajtási engedélyét 2 nappal előbb írásban meg kell kérni. A gépkocsinak a rakodás után a területet el kell hagynia. Az Országházba a beszállítás a XIII. sz. kapun keresztül történik. Olyan tárgyak beszállítását, melyek átvilágítása méretük miatt nem lehetséges, tehát az átvilágító berendezésbe nem férnek be, egy nappal előre jelezni kell Megrendelő felé.

Beszállítás személygépkocsival nem lehetséges.

    - Közlekedés az Országházban

A Vállalkozó számára az Országházba való bejutás a XIII. sz. kapun keresztül történik. A Vállalkozó dolgozóinak az átadott munkaterületet a beléptetés után a lehető legrövidebb útvonalon kell elérnie, mely útvonalat Megrendelővel előre leegyeztet (az átadott organizációs tervek figyelembevételével).

    - Szállítás épületen belül, épületen kívül

Anyagszállítás az épületen belül az előző pontnak megfelelően történik. Olyan esetekben, amikor valamilyen okból ez nem megoldható, a Megrendelővel előre kell egyeztetni a szállítás módját, időpontját és útvonalát.

    - Munkatársak azonosítása

A Vállalkozó dolgozóit megkülönböztető munkaruhával, jelvénnyel vagy kitűzővel köteles ellátni, amelyet a dolgozó az Országházban való tartózkodása során köteles viselni.

  - A munkaterület ismertetése

A Delegációs terem (Főemelet 40.) az Országház kiemelt terme. A terem az Országház Főemeletén helyezkedik el, az épület középső traktusának Kossuth tér felé kinyúló szárnyában, az ún. „F” osztályon. A terem az Országház főlépcsőházának K-i érkező pihenőjéről nyílik.

A terem két karzattal (É-i és D-i karzat) rendelkezik, melyek a 10. és a 8. lépcsőház felől közelíthetők meg.

Eredetileg a Delegációs terem az Üléstermekhez hasonló fix beépítésű padsorokkal rendelkezett (ezek rekonstrukciója a szerződés egyik tárgya (ld. Dokumentáció)), de jelenleg csak mobil berendezés van a teremben, mely a kivitelezés megkezdéséig kiüríthető. A karzatokon álló 6 db tolmácsfülke ideiglenes elbontása a szerződés keretein belül történik.

A munkavégzés során mindvégig fokozott gondosságot és odafigyelést indokol, hogy a Delegációs terem alatt van az Országház főbejárati előcsarnoka, melynek értékvédelme kiemelt fontosságú szempont. A Delegációs terem melletti területeken a kivitelezési feladatok idejének nagy részében munkavégzés, és protokoll események zajlanak. Ezek zavartalanságának biztosítása a Vállalkozó és a Megrendelő folyamatos, szoros együttműködését, az Országház programjainak napi szintű egyeztetését igényli.

  - Munkavégzés helye

A Delegációs terem berendezésének gyártási munkákat a Vállalkozó saját műhelyében kell elvégezni. A külső helyszínen nem végezhető feladatokat a teremben, vagy szükség esetén a megrendelővel történt egyeztetések alapján az Országházban máshol kijelölt és a vállalkozó által megfelelően levédett területen lehet végezni.

  - Szerkezetek védelme

A munkavégzés alatt mindvégig gondoskodni kell a munkavégzéssel közvetlenül nem érintett szerkezetek, bútorok, padlóburkolatok védelméről a Delegációs teremben és minden munkavégzéssel, vagy anyagmozgatással érintett területen. A munka megkezdése előtt állagfelmérési dokumentációt kell összeállítani, melyben a felújítandó, az átalakítandó, a bontandó és a munkavégzéssel nem érintett elemek egyaránt fotókkal illusztrálva szerepelnek.

A munkaterületet határoló szerkezetek átellenes burkolatainak állagvédelméről is gondoskodni kell, ezek állaga a munkavégzés során folyamatos felülvizsgálatot igényel.

Bontási feladatok megkezdése előtt próbabontás minden esetben végzendő, és azok eredményét Megrendelőnek be kell mutatni!

Az elkészült elemek védelméről szintén mindvégig gondoskodni kell!

  - Elektromos energia ellátás

Elektromos energia a delegációs teremben (vagy annak karzatán) elhelyezett áramvédő kapcsolóval ellátott kapcsolószekrénnyel vételezhető. A kapcsolószekrényt és az érvényes mérési jegyzőkönyvet Vállalkozónak kell biztosítania.

A terem általános világításáról a munkavégzés ideje alatt Vállalkozó biztosítja, mivel a csillár és falikarok már a munkavégzés elején elszállítandók.

A terem munkavégzési időkön kívüli áramtalanítása Vállalkozó feladata.

  - Munkavédelem, balesetvédelem, munkavégzés

Az Országházra vonatkozó biztonsági és munkarendi előírásokat, melyek a dokumentáció és a szerződés mellékletét képezik, a rendeleteken túlmenően be kell tartani.

A kivitelezési munkák végzése közben egy intézkedésre jogosult felelős vezetőnek állandóan a területen kell tartózkodnia, akivel Megrendelő kapcsolatot tarthat.

A munkaterületet úgy kell kialakítani, hogy a kivitelezés folyamán végig biztosítani lehessen a munkaterület balesetmentes gyalogos végigjárását a munkaterület teljes területén. A munkaterületet lezárni csak Megrendelővel és az Országgyűlési Őrséggel egyeztetve lehet úgy, hogy számukra a bejutás minden esetben biztosított maradjon.

Az munkaterületen dohányozni és tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos, és ezt táblák kihelyezésével kell jelezni. Tűzgyújtási engedélyt a Megrendelő tűzvédelmi szabályzatának megfelelően kell megkérni.

Az épület védelmét szolgáló biztonságtechnikai berendezések és hálózat kiépítését és működtetését az Országgyűlési Őrség végzi.

A munkaterületre való bejutást Megrendelő és az Országház biztonsági szervei számára Vállalkozónak – egyeztetést követően – biztosítani kell.

Ha Megrendelő azt tapasztalja, hogy Vállalkozó bármely munkatársa nem az

Országház státuszához méltó módon végzi a munkáját vagy nem akképpen viselkedik, azt a munkatársat a munkaterületről azonnali hatállyal kitilthatja.

  - Hulladékkezelés

A kivitelezés, munkavégzés során keletkező hulladékok, törmelék - az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő - elszállítása és előírásoknak megfelelő kezelése a Vállalkozó kötelezettsége, e munkák költségét a vállalkozási díjnak tartalmaznia kell. Hulladékelszállításra a XIII. kapun keresztül van lehetőség.

  - Szociális blokkok

Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt 1 db Országházi vizesblokkot használhatja.

  - Munkaterület tisztántartása

Vállalkozónak a munkaterületen a pormentességet a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan biztosítania kell. Minden olyan poros munkafolyamatot amit lehet, a termen kívül kell végezni, a Megrendelővel erre a célra közösen kijelölt területen. Az olyan poros munkafolyamatokat, melyek csak a teremben végezhetőek, porszívózás vagy (előre egyeztetett)  más technológiával történő pormentesítés mellett lehet végezni.

A munkaterületet és a szállítási, közlekedési útvonalakat napi rendszerességgel tisztán kell tartania, és gondoskodnia kell arról, hogy a munkaterületről kilépők se hordhassák szét a szennyeződést az épületben. Figyelembe kell venni, hogy a munkaterület közelében kiemelt protokoll események zajlanak.

A kiírás része a munkaterület visszaadását megelőző pipere-takarítás, mely a kivitelezési munkákkal érintett minden területre vonatkozik!

  - Biztonságtechnika, őrzés

Megrendelő az építési területen elhelyezett tárgyakért, berendezésekért, eszközökért felelősséget nem vállal.

  - Ütemezés

Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötés után egyeztetett időpontban, de legkésőbb …-án adja át Vállalkozónak. Az ezt megelőző időszakban Vállalkozó az előkészítő feladatokat, illetve a műhelyben végzendő feladatokat kell, hogy végezze.

A munkavégzés ütemezését csak indokolt esetben, Megrendelővel előre egyeztetve lehet módosítani. A véghatáridőt és a kötbérterhes más határidőket nem lehet módosítani.

  - Bontott tárgyak, anyagok

Vállalkozó minden bontott tárgyat, anyagot köteles az Országgyűlés Hivatala képviselőjével előre egyeztetett módon kezelni. Az építési törmelék kivételével minden anyagot jegyzőkönyvileg át kell adni a Megrendelőnek.

  - Munkaleállítások

Az Országházban zajló programokhoz a Vállalkozónak alkalmazkodnia kell. Ez bizonyos esetekben csak a zajos munka végzésére vonatkozó tiltást jelent, de olykor előfordul, hogy a munkaterület teljes elhagyása a követelmény. Vállalkozó az építési területet csak úgy hagyhatja el, hogy előtte meggyőződött az elektromos hálózat áramtalanítósáról és egyéb veszélyforrások kiküszöböléséről.

Megrendelő a programokhoz szükséges leállásokat általában hetente, kisebb részben 24 órával előre jelzi. Egyes esetekben azonnali leállítás is szükséges lehet. Az ezek miatt szükségessé váló leállásokat Megrendelő nem téríti. Munkaleállítást csak a Megrendelő képviselője rendelhet el.

A munkák végzésére – az Országház működésének jellegéből adódóan – egyes esetekben munkaidőn túl és munkaszüneti napokon is szükség lehet, e munkákért külön díjazás nem számolható fel. A munkákat illetve az anyagmozgatást úgy kell megszervezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a hivatali munkát.

  - Állagfelmérés

Kivitelezőnek a munka megkezdése előtt felmérést kell készítenie a felújítással, átalakítással érintett szerkezetek, és azok környezetének állapotáról, melynek eredményét Megrendelő által is aláírt –fotódokumentációval ellátott - jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

  - Szervezetek, hatóságok

- Országgyűlés Hivatala, Műszaki Főosztály

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Fszt. 13.

Tel: 441-4678

- Budapest Főváros Kormányhivatala,

V. kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Örökségvédelmi Osztály

1051 Budapest, Sas u 19.

Tel: 354-2950/248

Az Organizációs leírást összeállította: Lendvai Péter műszaki ellenőr (OGYH)